- projekt -

Umowa o roboty budowlane nr ___________/2018

zawarta w dniu …………………..  pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną w Sanoku

38-500 Sanok

ul. Przemyska 58

NIP 687 10 55 467   REGON 370476517

reprezentowaną przez:

- Prezesa Zarządu OSP Sanok  -  Roman Grochowianka

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą

Zakres przedmiotowy umowy:

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: 
„Wykonanie remontu pomieszczeń jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanoku – budynku przy ul. Przemyskiej 58.

- Wymienione w ust. 1 zadanie, zostanie wykonane zgodnie z załącznikami stanowiącymi integralną część umowy:

- ofertą Wykonawcy

- przedmiarem robót budowlanych i kosztorysem ofertowym

Terminy realizacji umowy:

§ 2

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy i możliwość rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu podpisania umowy.

- Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się na dzień: 31 października 2018r.

Obowiązki stron:

§ 3

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazania terenu budowy w dniu podpisania umowy,

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- Wykonania odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 1 § 2 umowy, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- Zastosowania materiałów spełniających wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, to jest posiadających odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi 
w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnych z właściwymi przepisami 
i dokumentami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek przekazania w/w dokumentów oraz wykonanych przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,

- Przejęcia terenu budowy,

- Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

- Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o ewentualnych problemach w realizacji zadania.

- Zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- Przerwania robót na żądanie Zamawiającego, oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów końcowego, uczestniczenia 
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia wad,

- Dbania o należyty ład i porządek, przestrzegania przepisów bhp, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń terenu 
i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym

- Wyrównania ewentualnych szkód powstałych w trakcie budowy, użytkownikom sąsiadujących posesji.

Wynagrodzenie:

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto: ……… zł plus podatek Vat w wys. 23% tj. ……… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości: ……… zł. (słownie: ………).

- Podana powyżej kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwotą ryczałtową.

- W przypadku zmiany podatku VAT będzie on naliczany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą.

- Faktura płatna w terminie 30 dni od daty przedłożenia jej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanoku ul. Przemyska 58.

- Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.

Kary umowne:
§ 5

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie robót przez Wykonawcę w wysokości 0,5% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienia w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w czasie przeglądów technicznych i odbioru końcowego w wysokości 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przekracza wysokość kar określonych w ust.2.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury
wystawionej przez Wykonawcę.

Zasady odbioru przedmiotu umowy

§ 6

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających na trzy dni przed datą odbioru. Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonywał inspektor nadzoru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona Zamawiający w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nie stawienie się przedstawiciela Wykonawcy celem dokonania odbioru jak i nie podpisanie ustaleń zawartych w protokole odbioru skutkuje prawem do jednostronnego odbioru jak i prawo do jednostronnego podpisania protokołu odbioru ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad w czasie odbioru, termin ostatecznego odbioru ustalają strony.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwym.

Sprawy proceduralne:

§ 7

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

- Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.

- W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nieobjętej postanowieniami Umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających 
z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

- Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Wykonawcy i trzy egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający								Wykonawca