Umowa o roboty budowlane nr ___________/2019

zawarta w dniu …………………… 2019r pomiędzy:

Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok

NIP 687 178 76 73   REGON 370440710

reprezentowaną przez:

Tomasza Matuszewskiego	-	Z-ca Burmistrza Miasta Sanoka

przy kontrasygnacie:

Pana Bogdana Florka	-	Skarbnika Miasta Sanoka

zwana w dalszej części Umowy Zamawiającym, a:

…………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą

Zakres przedmiotowy umowy:

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: 
Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. „Budowa obiektu małej architektury – otwarta strefa aktywności Wierchy”.

- Wymienione w ust. 1 zadanie, zostanie wykonane zgodnie z załącznikami stanowiącymi integralną część umowy:

1) dokumentacja projektowa zgłoszenia budowy na Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu małej architektury – otwarta strefa aktywności,

2) oferta Wykonawcy z dnia ………… .

Terminy realizacji umowy:

§ 2

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy i możliwość rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi w dniu podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: 30 września 2019r.

Obowiązki stron:

§ 3

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazania terenu budowy w dniu podpisania umowy,

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- Wykonania odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 1 pkt. 2 umowy, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- Zastosowania materiałów spełniających wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, to jest posiadających odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi 
w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnych z właściwymi przepisami 
i dokumentami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek przekazania ww. dokumentów na każde żądanie Zamawiającego oraz wyników wykonanych przez siebie badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,

- Przejęcia terenu budowy,

- Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

- Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o ewentualnych problemach w realizacji zadania.

- Zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- Przerwania robót na żądanie Zamawiającego, oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- Zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia wad,

- Dbania o należyty ład i porządek oraz przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń, a nadto utrzymywania ich w należytym stanie technicznym przez cały okres realizacji zadania,

- Wyrównania szkód zaistniałych w trakcie realizacji zadania użytkownikom sąsiadujących posesji.

Wynagrodzenie:

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę netto w wysokości: …………….. zł plus podatek VAT 23% w wysokości …………….. zł co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości: ……………… zł (słownie: …………………. i …../100zł).

- Podana powyżej kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwotą ryczałtową.

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury VAT.

- Faktura płatna w terminie 14 dni od daty przedłożenia jej w Urzędzie Miasta 
w Sanoku.

- Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty faktury poprzez split payment wg. tzw. podzielonej płatności. Zapłata na rachunek VAT powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.

Kary umowne:
§ 5

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie zadania przez Wykonawcę w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienia w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w czasie przeglądów technicznych i odbioru końcowego w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przekracza wysokość kar określonych w ust.2.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury
wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Zasady odbioru przedmiotu umowy

§ 6

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni przed datą ich odbioru. Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonywał inspektor nadzoru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona Zamawiający w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin do ich usunięcia.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nie stawienie się przedstawiciela Wykonawcy celem dokonania odbioru jak i nie podpisanie ustaleń zawartych w protokole odbioru skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego odbioru jak i prawem do jednostronnego podpisania protokołu odbioru ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad w czasie odbioru, termin ostatecznego odbioru ustalają strony.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwym.

Sprawy proceduralne:

§ 7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy.

Gwarancja:

§ 8

Na przedmiot oraz zakres niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancję na okres 60 pełnych miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca w czasie gwarancji zobowiązany jest do usunięcia i naprawy usterek lub innych nieprawidłowości, które wystąpiły. Wykonawca gwarantuje usunięcie oraz naprawę usterek w terminie 30 dni od jej wystąpienia i zgłoszenia tego faktu Wykonawcy.

§ 9

Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nieobjętym postanowieniami Umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

- Strony są obowiązane stosować się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L 119 z 4.5.2016 r.) dalej „RODO” oraz przepisów krajowych regulujących ochronę danych osobowych.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszej umowy i potwierdza, iż został poinformowany o jego uprawnianiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego (http://bip.um.sanok.pl/fck_pliki/upload/og%C3%B3lna_klauzula_informacyjna_art.13.pdf).

§ 12

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających 
z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający								Wykonawca