Umowa o roboty budowlane nr …………

Zawarta w dniu ………………………. pomiędzy:

Gminą Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, Rynek 1

NIP…………………..    REGON ………………………

reprezentowaną przez:

1. …………………………………		-  ………………….

2. ………………………………… 		-  ………………….

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,

a

………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

1. …………………………………		-  ………………….

2. ………………………………… 		-  ………………….

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą

Zakres przedmiotowy umowy:

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasprowicza, ul.Głowackiego, ul.Zagumienna w Sanoku

2. Wymienione w ust. 1 zadanie, zostanie wykonane zgodnie z załącznikami stanowiącymi integralną część umowy:

- kosztorysem ofertowym,

- projektem budowlano-wykonawczym,

- ofertą Wykonawcy,

Terminy realizacji umowy:

§ 2

1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy i możliwość rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się na dzień: 14 listopada 2014r.

Obowiązki stron:

§ 3

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) wykonania odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z pkt. 2 § 1 umowy, zasadami wiedzy

technicznej i przepisami prawa,

2) Zastosowania materiałów spełniających wszelkie wymogi ustawy Prawo Budowlane, to jest posiadających odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi z Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnych

z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Wykonawca ma obowiązek przekazania w/w dokumentów oraz wykonanych przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,

3) Protokolarnego przejęcia terenu budowy,

4) Prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiaru robót,

5) Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

6) Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o ewentualnych problemach w realizacji zadania.

7) Zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

8) Przerwania robót na żądanie Zamawiającego, oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

9) Natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

10) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia wad,

11) Dbania o należyty ład i porządek, przestrzegania przepisów bhp, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń terenu i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym

12) Wyrównania ewentualnych szkód powstałych w trakcie budowy, użytkownikom sąsiadujących posesji.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić na skutek zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć w szczególności roboty, urządzenia i materiały oraz sprzęt budowy.

§ 5

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………..

§ 6

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……….……………………………

W załączeniu Wykonawca przedstawia poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Wynagrodzenie:

§ 7

1. Ustala się wynagrodzenie Wykonawcy, licząc według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy na kwotę netto: ……………………….….……… PLN
plus podatek VAT …..% w wysokości: ……….…….……………PLN
razem z podatkiem VAT:  …………………………………PLN 
słownie: ………………………………………………………………………………………..
2. Podana powyżej kwota na wykonanie przedmiotu umowy jest kwotą zbudowaną z ryczałtowych cen jednostkowych i może ulec zmniejszeniu.
3.W przypadku zmiany podatku VAT będzie on naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą.

5.Faktura płatna w terminie 30 dni od daty przedłożenia jej w Urzędzie Miasta Sanoka.

6.Faktura może być wystawiona po rozliczeniu rzeczowo – finansowym zadania

i przedłożeniu protokołu odbioru robót sporządzonego przez powołaną przez

Zamawiającego komisję.

Kary umowne:
§ 8

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie robót przez Wykonawcę w wysokości 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponowi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

c) za opóźnienia w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w czasie przeglądów technicznych i odbioru końcowego w wysokości 0,05% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

d) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,05% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek.

4. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przekracza wysokość kar określonych w ust.2.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo przerwania robót i odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku stosowania materiałów niezgodnych z wymogami technicznymi i kosztorysem ofertowym z jednoczesnym zastosowaniem kar jak w ust.2 lit. b).

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

Zasady odbioru przedmiotu umowy

§ 9

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru na 3 dni przed datą odbioru. Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonywał inspektor nadzoru.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego po wykonaniu przedmiotu umowy i złożeniu kompletu dokumentów (pełne rozliczenie rzeczowo-finansowe, kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez inspektora nadzoru). Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie obiektu

b) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie obiektu.

5. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nie stawienie się przedstawiciela Wykonawcy celem dokonania odbioru jak i nie podpisanie ustaleń zawartych w protokole odbioru skutkuje prawem do jednostronnego odbioru jak i prawo do jednostronnego podpisania protokołu odbioru ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy.

6. W przypadku stwierdzenia wad w czasie odbioru, termin ostatecznego odbioru ustalają strony.

7.O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwym.

8. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie rękojmi (gwarancji) za wady a w razie nie usunięcia stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie stosuje się § 8 ust.2 pkt d) umowy.

Gwarancja:
§ 10

1. Strony ustalają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji prawidłowego (zgodnego z niniejszą umową) wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy

licząc od daty odbioru końcowego.

Sprawy proceduralne:

§ 11

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Wszelkie mogące wyniknąć na tle Umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo

i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.
2. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nieobjętej postanowieniami Umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Wykonawcy 
i trzy egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający								Wykonawca