- projekt -

Umowa o roboty budowlane nr ___________/2020

zawarta w dniu ………………….. w Sanoku pomiędzy:

Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

NIP 687 178 76 73   REGON 370440710

reprezentowaną przez:

Pan Tomasz Matuszewski		-	Burmistrz Miasta Sanoka

przy kontrasygnacie

Pan Bogdan Florek			-	Skarbnika Miasta Sanoka

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne do 30 000 euro prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem nr 125/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22.07.2016 r., strony zawierają umowę o następującej treści:

Zakres przedmiotowy umowy:

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:

„Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa trzech konstrukcji stalowych Miejskiego Systemu Informacji kierunkowej na działce nr ewid. 2428/5 przy ul. Lipińskiego w Sanoku”
zwanego dalej „przedmiotem umowy”.

- Wymienione w ust. 1 zadanie obejmuje następujące roboty budowlane:

  - Wykonanie dokumentacji projektowej trzech konstrukcji stalowych pod informację kierunkową o wymiarach 4m (wysokość) x 8m (szerokość) każda – 4 kpl.,

  - Wykonanie konstrukcji stalowych – 3kpl.,

  - Dostawa i montaż konstrukcji stalowych na fundamencie żelbetowym,

  - Montaż sześciu banerów reklamowych na konstrukcji stalowej.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego i przepisów bhp - z należytą starannością, wynikającą 
z profesjonalnego charakteru działalności Wykonawcy, o której mowa w art. 355 Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, oświadczając jednocześnie, iż dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym, sprzętem i koniecznymi kwalifikacjami, niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że cena podana w ofercie pokryje wszystkie zobowiązania kontraktowe, wynikające z niniejszej umowy, a także wszystkie niezbędne koszty, których poniesienie przez Wykonawcę jest konieczne w celu prawidłowego i kompletnego wykonania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w całości z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz. 215 z późn. zm.).

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy użyciu jego maszyn i narzędzi, przy czym wbudowane materiały musza posiadać gwarancję producenta oraz muszą być dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Materiały i urządzenia, użyte przez Wykonawcę do realizacji zamówienia przedmiotu umowy, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącym te normy,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

- wymogom wyrobów dopuszczonych do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej.

- Wykonawca oświadcza, że:

- przed podpisaniem umowy zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu umowy i w związku z tym oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń, co do możliwości jego realizacji zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów;

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość umowy netto i z okresem ważności nie krótszym niż termin realizacji przedmiotu umowy; kserokopia polisy stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy; jeżeli okres ubezpieczenia upłynie przed dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć go co najmniej do tej daty, przedkładając Zamawiającemu kopię polisy.

Terminy realizacji umowy:

§ 2

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi na wniosek Wykonawcy po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę.

- Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową ustala się na dzień: 
18.12.2020r.

Obowiązki stron:

§ 3

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazania terenu budowy,

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- Uzgodnienia dokumentacji projektowej przedstawionej przez Wykonawcę,

- Przedłożenie trzech projektów reklam,

- Odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- Zastosowania materiałów spełniających wszelkie wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.), to jest posiadających odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodnych z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną (krajową oceną techniczną) o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodnych z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi,

- Przejęcia terenu budowy,

- Przedłożenia projektu budowlanego do uzgodnienia przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do Starosty Sanockiego,

- Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

- Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o ewentualnych problemach w realizacji zadania.

- Zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- Przerwania robót na żądanie Zamawiającego, oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia 
w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia wad,

- Dbania o należyty ład i porządek, przestrzegania przepisów bhp, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń terenu 
i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym,

- Wyrównania użytkownikom sąsiadujących posesji ewentualnych szkód powstałych w trakcie budowy,

- Transportu na własny koszt odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) i ustawą z dnia 14.12.2013 r o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego oraz za wszelkie szkody mające związek z prowadzonymi robotami.

- Ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

Wynagrodzenie:

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto: ……… zł plus podatek Vat w wys. 23% tj. ……… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości: ……… zł. (słownie: ………).

- Podana powyżej kwota za wykonanie przedmiotu umowy jest kwotą ryczałtową i w pełni obejmuje wartość wszystkich prac i czynności wynikających z przedmiotu niniejszej Umowy. Obejmuje ona zatem wszelkie wydatki i koszty Wykonawcy, które mogą być niezbędne przy wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz dla prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi pracami, które mogą być konieczne oraz wszelkim ryzykiem, odpowiedzialnością i zobowiązaniami przedstawionymi lub wyrażonymi w dokumentach, na których bazowała złożona przez Wykonawcę oferta.

- W przypadku zmiany podatku VAT będzie on naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury.

- Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od daty przedłożenia jej w Urzędzie Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok.

- Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego.

Kary umowne:
§ 5

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 1% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto,

- za opóźnienia w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych w czasie przeglądów technicznych i odbioru końcowego w wysokości 0,2% od kwoty wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przekracza wysokość kar określonych w ust.2.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury
wystawionej przez Wykonawcę.

Gwarancja

§ 6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 60 pełnych miesięcy, następujących po dacie odbioru końcowego na warunkach określonych w Załączniku do Umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

Zasady odbioru przedmiotu umowy

§ 7

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokona Zamawiający w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

- Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nie stawienie się przedstawiciela Wykonawcy celem dokonania odbioru jak i nie podpisanie ustaleń zawartych w protokole odbioru skutkuje prawem Zamawiającego do jednostronnego odbioru jak i prawem do jednostronnego podpisania protokołu odbioru ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia wad w czasie odbioru, termin ostatecznego odbioru ustalają strony.

- O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako wadliwym.

Sprawy proceduralne:

§ 8

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Ochrona danych osobowych:

§ 9

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art.4 pkt. 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt. 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

  - do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

  - do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

  - zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

§ 10 Postanowienia końcowe

- Jakakolwiek zmiana postanowień niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

- Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron na osoby trzecie bez uprzedniej zgody drugiej strony. Wykonawca nie może przenieść na podmiot trzeci jakichkolwiek wierzytelności przysługującej mu na podstawie niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Adresy podane na wstępie są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy uważać się będzie za skuteczne. W przypadku nieodebrania przesyłki uznaje się ją za doręczoną 
z upływem terminu jej odbioru z urzędu pocztowego po II awizo. Strony będą się wzajemnie informowały o ewentualnych zmianach swoich siedzib.

- Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Wykonawcy i trzy egz. dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

- Gwarancja

Zamawiający								Wykonawca

Załącznik do umowy o roboty budowlane

Gwarancja

Karta gwarancji jakości wykonanych robót.

Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok,

Wykonawca: …………………………………………….

Umowa Nr ………..……/2020 z dnia ……..…….2020 r.

Przedmiot umowy; „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa trzech konstrukcji stalowych Miejskiego Systemu Informacji kierunkowej na działce nr ewid. 2428/5 przy ul. Lipińskiego w Sanoku”

Gwarancja obejmuje łącznie wszystkie wykonane roboty budowlane oraz  użyte materiały w ramach realizowanej umowy Nr …….…../2020 z dnia …..……………2020 r.

Warunki gwarancji jakości:

- Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą gwarancją przedmiot został wykonany zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

- Okres gwarancji jakości za przedmiot gwarancji wynosi 60 pełnych miesięcy, następujących po dacie  odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie na adres: ……………………………lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: …………………………………, W przypadku zmiany danych teleadresowych Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego pisemnie o tych zmianach.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad :

- Jeżeli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia)

- W pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, strony przewidują możliwość ustalenia protokolarnie nowego terminu usunięcia wad.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminach, o których mowa w pkt. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wymiany wadliwej części, bądź wykonania robót budowlanych na nowo, termin gwarancji na tą część, w której wada została usunięta, biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

- Przed upływem gwarancji, zamawiający wyznaczy datę końcowego przeglądu gwarancyjnego. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziałem osób wskazanych przez zamawiającego i wykonawcę. Wykonawca będzie miał obowiązek usunąć wady stwierdzone w protokole z końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Punkt 5 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku, gdy wykonawca nie przystąpi do końcowego przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający będzie miał prawo do samodzielnego dokonania takiego przeglądu. Wykonawca będzie miał obowiązek usunąć wady stwierdzone w protokole z końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie 14 dni od przekazania mu tego protokołu, nawet jeżeli do przekazania tego protokołu dojdzie po upływie okresu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

………………………………………….   				………………………………………..

Przyjmujący gwarancję jakości – Zamawiający  				  Udzielający gwarancji jakości – Wykonawca