Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa nr:                       /2021

zawarta w dniu ……..…... 2021r pomiędzy

Gmina Miasta Sanoka

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

NIP 687 178 76 73   REGON 370440710

reprezentowaną przez:

Tomasz Matuszewski - Burmistrz Miasta Sanoka

przy kontrasygnacie

Bogdan Florek - Skarbnika Miasta Sanoka

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą.

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.  132 i następne Ustawy z dnia  11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) rozstrzygniętego w dniu  ……………… , następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 w ramach programu „Mosty dla regionów” zgodnie:

- ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ),

- z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

- z ofertą Wykonawcy,

będącymi integralnymi załącznikami do niniejszej umowy.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w dwóch Etapach (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ) oraz ETAP III – nadzór autorski.

- W przypadku gdy zostanie zrealizowany ETAP I oraz ETAP II, a Zamawiający nie otrzyma dotacji na wykonanie robót budowlanych do 31.12.2024 r., Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ETAPU III. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za dokumentację przypisaną dla ETAPU I i ETAPU II, natomiast wynagrodzenie za wykonanie etapu ETAP III będzie mieć charakter opcjonalny i uzależnione będzie od wykonania ETAPU III, który również realizowany będzie na zasadach opcji, tj. jego ewentualne wykonanie nastąpi po wykonaniu ETAPU I i II pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania na wykonanie prac budowlanych i rozpoczęciu robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej. Warunkiem uruchomienia opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze skorzystania z opcji. Maksymalna wartość opcji określona została w ust. 3 pkt 3 umowy

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie:

- netto: ……………. złotych (słownie: ……………………………………)

- podatek VAT …. % : 	……………. złotych (słownie: ………………………………)

- brutto: .…………. złotych (słownie: ……………………………………)

w tym:

- ETAP I:

- netto: ……………. złotych (słownie: ……………………………………)

- podatek VAT …. % : 	………… złotych (słownie: ……………………………)

- brutto: .…………. złotych (słownie: ……………………………………)

- ETAP II:

  - netto: ……………. złotych (słownie: ……………………………………)

  - podatek VAT …. % : 	…………… złotych (słownie: …………………………)

  - brutto: .…………. złotych (słownie: ……………………………………)

- ETAP III:

- netto: ……………. złotych (słownie: ……………………………………)

- podatek VAT …. % : 	……………. złotych (słownie: …………………………)

- brutto: .…………. złotych (słownie: ……………………………………)

- zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego (nie dotyczy etapu III, za które Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną realizację liczby przyjazdów, z zastrzeżeniem  ust. 2) i obowiązuje w całym okresie trwania umowy oraz nie będzie podlegało zmianom, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 3, ust. 6 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury po odbiorze dokumentacji na podstawie podpisanego protokołu odbioru, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego ……………………………………………, używany w  prowadzonej działalności, odpowiedni do rozliczania podatku VAT. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu.

- Zamawiający może rozliczać zadanie fakturami częściowymi tj. po zakończeniu poszczególnych  prac wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowym oraz w Tabeli Opracowań Projektowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Rozliczenie końcowe wykonania dokumentacji projektowej może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez Wykonawcę zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

- Płatność ostatniej faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń o przekazaniu praw autorskich podpisanych przez wszystkich autorów dokumentacji oraz oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w zakresie rozliczenia usługi objętej niniejszą umową, na dzień złożenia oświadczenia. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, w szczególności w przypadku gdy Podwykonawca odmawia złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowód zapłaty wymagalnych zobowiązań finansowych w stosunku do Podwykonawcy.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

PODWYKONAWCY

§ 2

- Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac wymienionych w ust. 2.

- Podwykonawca(cy)*, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, wykona (ją)* następujące prace: .............................................................................................................................................................

- Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania własne.

TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 3

- Ustala się końcowy termin realizacji umowy na wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji zgodnej z wymaganiami zawartymi z OPZ wraz z uzyskaniem:

- ETAP I: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia- 240 dni od dnia zawarcia umowy,

- ETAP II: zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - 580 dni od dnia zawarcia umowy,

- ETAP III: nadzory autorskie – maksymalnie 1460 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu ETAPU II  przy założeniu § 1 ust. 2.

- Wymagane jest wykonanie/zakończenie prac wyszczególnionych w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowym w określonych w nim terminach.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

§ 4

- Wykonawca ustanawia:

- Projektanta branży mostowej w osobie: ..................................... tel. ........................... e-mail ..................... nr uprawnień …..

- Projektanta branży drogowej w osobie: ..................................... tel. ........................... e-mail ..................... nr uprawnień ….

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: ………………….. tel. …................., e-mail….....................

- Wykonawca oświadcza, że upoważnia Projektanta  branży ………… do podpisania harmonogramu prac projektowych.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1 w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego. Osoby ta muszą spełniać wymagania określone w SWZ, w tym posiadać co najmniej takie same lub większe doświadczenie zawodowe i co najmniej takie same lub wyższe kwalifikacje zawodowe niż osoby wskazane przez Wykonawcę w treści oferty w ramach oświadczenia Wykonawcy składanego na poczet uzyskania punktów na podstawie pozaceowych w kryteriów oceny ofert.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania innych osób niż wskazanych w ofercie (dla przewidzianej dla nich funkcji) stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

OBOWIĄZKI STRON

§ 5

- Wykonawca wykona prace, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ (OPZ) oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki zawodowej i należytą starannością

- Dokumentacja projektowa winna zawierać opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa oraz winna być zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji.

- Dokumentację, w tym wszelkie dokumenty, plany, protokoły, notatki, korespondencję należy wykonać w języku polskim. Dotyczy to również ustnych ustaleń, negocjacji, konsultacji, spotkań, rad technicznych itp.

- Dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) Zamawiającego.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, potwierdzeniem których będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy wykonany w oparciu o Tabelę Opracowań Projektowych.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w następujące załączniki:

- wykaz opracowań;

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- pisemne oświadczenie Projektantów o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Strony ustalają, że Wykonawca na każdym etapie wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, będzie występował z wnioskiem do Zamawiającego o uzgodnienie przez Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI).

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej dokumentację wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń w ilości uzgodnionej z Zamawiającym.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru dokumentacji oraz dostarczenia tej dokumentacji, zwoła posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI), a w terminie do 5 dni przekaże Wykonawcy zatwierdzony protokół z posiedzenia ZOPI. Termin zwołania posiedzenia może być dłuższy niż 14 dni jeżeli Wykonawca i Zamawiający wyrażą na to zgodę.

- Na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) Zamawiający oświadczy, czy przyjmuje dokumentację lub zgłasza uwagi do dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń ZOPI i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji, nie później niż w terminie do 10 dni od daty posiedzenia ZOPI.

- Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) i spełnieniu zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu comiesięcznych raportów z postępu prac projektowych. Raporty mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby koordynującej zamówienie za strony Zamawiającego. Raport należy przesłać do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, do udzielania w ramach wynagrodzenia umownego odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania potencjalnych oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie do 5 dni od dnia przekazania treści zapytania lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 6

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej wynagrodzenia brutto określonego w § 1 ust. 3 (ceny całkowitej podanej w ofercie) Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………………… zł w formie: ..................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 1 niniejszej umowy (zakończenie ETAPU I oraz II), w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady – gwarancji. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy:

- 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (zakończenie ETAPU II) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30 % w terminie do 15. dni po upływie okresu rękojmi za wady – gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.

- Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji (zakończenia ETAPU II) spełniającej warunki określone niniejszą umową. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

PRAWA AUTORSKIE

§  7

- Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1) i 2), Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, a Zamawiający prawa te przyjmuje na następujących polach eksploatacji:

  - użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i późniejszą eksploatacją,

- utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.),

- zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, na wszystkich rodzajach nośników, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących,

- zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów,

- wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące,

- publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie /Dokumentacji projektowej oraz rozporządzaniu tymi zmianami.

- Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Projekcie lub Dokumentacji projektowej lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

- Uprawnienia, o których mowa w ust. poprzedzających, na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy. W razie realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca przenosi ww. uprawnienia do części dokumentacji odpowiednio z chwilą przejęcia tej części przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu.

§ 7a

UBEZPIECZENIE

  - Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych mogących powstać w toku realizacji niniejszej umowy (polisa OC) o wysokości sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych 00/100).

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umowa, ocenianego w granicach przewidzianych do umów starannego działania, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność w oparciu o przepisy prawa za ewentualne szkody wynikłe w związku z realizacją inwestycji na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia oraz odnawiania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przedkładając każdorazowo Zamawiającemu kopię polisy na wysokość sumy gwarancyjnej, określonej w ust. 1

§ 7b

RĘKOJMIA ZA WADY

            - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy. Jednak w przypadku, gdy okres rękojmi uległby zmianie zgodnie ze zdaniem pierwszym na okres przekraczający 10 lat, wynosi on 10 lat.

            - W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia powiadomienia o ile nie zostanie uzgodniony z zamawiającym inny termin.

            - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, to |Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

            - W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

            - W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§ 7c

NADZÓR AUTORSKI

- Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności określone w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane w szczególności:

- Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie dostosowanym do potrzeb budowy,

- Ustalanie z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą Robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych,

- Obowiązkowe uczestniczenie w naradach roboczych, technicznych i komisjach organizowanych przez Zamawiającego

- Uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych na wezwanie Zamawiającego,

- Opiniowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania,

- Opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego.

- Na polecenie Zamawiającego do Wykonawcy będzie należało wykonywanie uzasadnionych rysunków zamiennych i dodatkowych opracowań oraz wszelkich opracowań niezbędnych dla prawidłowej realizacji Kontraktu. Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzające zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez Wykonawcę sprawującego nadzór autorski:

- Zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- Rysunki zamienne i szkice,

- Wpisy do dziennika budowy,

- Protokoły i notatki służbowe podpisane przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu
i Wykonawcę.

- Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z powołanym przez Zamawiającego Inżynierem Kontraktu, pełniącego funkcję nadzoru inwestorskiego dla powyższego zadania.

- Forma pełnienia nadzoru:

- Zamawiający przewiduje pełnienie Nadzoru Autorskiego przez Zespół Nadzoru 
w co najmniej w następujących specjalnościach:

- architektonicznej,

- inżynieryjnej mostowej,

- inżynieryjnej drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych,

w formie:

- nadzorów z pobytem na budowie, w tym: nadzorów doraźnych na wezwanie Zamawiającego, uczestnictwo w naradach roboczych, komisjach.

- nadzorów bez pobytu na budowie – zapytania pisemne, sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych do realizacji zamówienia przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających.

- Wykonawca zapewni w ramach umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji robót, współpracę Zespołu ze specjalistami, posiadającymi uprawnienia projektowe wszystkich branż objętych Umową na Roboty Budowlane.

- Każdorazowy pobyt osoby pełniącej nadzór autorski będzie poprzedzony pisemnym wezwaniem Zamawiającego na 3 dni robocze przed żądanym terminem przybycia na budowę.

- Osoby pełniące nadzór autorski będą dostępne na żądanie Zamawiającego na czas niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z umowy.

KARY UMOWNE

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej w odniesieniu do terminów realizacji określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

- w wysokości 0,02 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej w odniesieniu do zakończenia poszczególnych prac wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowym w terminach uzgodnionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem terminów realizacji określonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

- w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w przekazanej dokumentacji projektowej, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad;

- w wysokości 1000 zł za każdorazowe niezastosowanie się do obowiązku konsultowania w terminach określonych w harmonogramie rzeczowym, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;

- w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego netto określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 500 zł za każdorazowy brak lub przesłanie po terminie raportu comiesięcznego dotyczącego prac projektowych, o którym mowa w § 5 ust. 15.

- w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki za niewykonanie obowiązku udzielania w terminie określonym w § 5 ust. 16 umowy odpowiedzi na pytania Wykonawców składane podczas przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji będącej przedmiotem projektu;

- w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Kary umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Potrącenia, o których mowa w ust.  4, mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z faktury lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 6.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 5 kary umownej lub innej należności Zamawiającego wynikające z umowy Wykonawca ma obowiązek zapłacić, w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia noty księgowej, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% wartości brutto Umowy, o której mowa w § 1 ust 3 pkt 1) i 2)

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 9

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

- Wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy,

- Wykonawca wykonuje prace wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia lub wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową;

- Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy skieruje osoby niezaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przypadkach wymienionych w ust 1 pkt 2), 3) i 4) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1).

ZMIANY W UMOWIE

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności w zakresie określonym w SWZ.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, a zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:

- Terminu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:

  - zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

  - zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

  - gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie;

  - w przypadku dokonywania korekt w zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązaniach projektowych, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących);

  - wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania;

  - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotowego zadania w umówionym terminie.

- Zmian osobowych w przypadku:

- zmiany osób odpowiadających za realizacje umowy, o których mowa w § 4 umowy pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ z zastrzeżeniem § 4 ust 4 umowy ;

- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca.

- powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy(ców) w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzania zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.

- Zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);

- zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- wysokości stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umowy – dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 3 lit. b  będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, a Wykonawca udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wykaże jaki wpływ na wynagrodzenie mają koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;

- zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, przez którą rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie,  w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli Wykonawca lub Zamawiający udowodni, że zmiana materiałów i kosztów faktycznie będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wykażą jaki wpływ na wynagrodzenie ma zmiana cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz wysokość zmian cen tych materiałów i tych kosztów, z tym że:

- poziom zmiany cen materiałów i kosztów, o których mowa w pkt 3 lit. c musi być adekwatny do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz pierwsza zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy i kolejne zmiany wynagrodzenia wykonawcy nie mogą następować w okresach krótszych niż 12 miesięcy

- celem żądania zmiany wynagrodzenia Wykonawca lub Zamawiający wraz z żądaniem zmiany przedstawiają wykaz rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia

- maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wynosi …..

- zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

- obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- zmiana numeru rachunku bankowego;

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zapisów wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie programu, w ramach którego będzie realizowane zamówienie.

- Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji zadania objętego niniejszą umową określonego w § 3 ust. 1, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej, w całości lub części, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12

- Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe oraz prawa autorskie zależne do dzieła, którym jest przedmiot Umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zapewni przeniesienie praw autorskich majątkowych oraz praw autorskich zależnych do dzieła podwykonawców.

- Po przejściu majątkowych i zależnych praw autorskich na Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego korzystania z dzieła.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) i 2) stanowi pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji projektowej dla Zamawiającego.

- Wykonawca uwzględnił w ofercie koszt sprawowania nadzoru autorskiego wskazany w § 1 ust. 3 pkt 3) przez okres trwania robót budowlanych zakończonych odbiorem ostatecznym.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 5 dni przed wymaganym spotkaniem.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.

Ochrona danych osobowych:

§ 13

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art.4 pkt. 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt. 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

  - przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

  - do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

  - do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

  - zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 15

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 16

Integralną część umowy stanowią załączniki :

- Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy,

- Specyfikacja Warunków Zamówienia - załącznik nr 2 do umowy,

- Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 3 do umowy,

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - załącznik nr 4 do umowy,

- Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowy – załącznik do umowy nr 5.

- Polisa OC Wykonawcy – załącznik nr 6 do umowy

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA