**Arkusz kalkulacyjny (kalkulacja ceny ofertowej)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Etap projektowy | Cena netto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Etap I – zatwierdzenie rozwiązań koncepcyjnych wraz z przygotowaniem materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej w terminie |  |  |
| 2 | Etap II - przygotowanie i złożenie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. |  |  |
| 3 | Etap III – przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - wykonawczej w terminie do 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. |  |  |
|  | Suma: |  |  |

**Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi gminnej łączącej ul. Kenara, ul. Płowiecką, ul. Konopnickiej z drogą wojewódzką nr 886 - łącznikiem do obwodnicy miasta Sanoka DK nr 28.**

Formularz cenowy musi być spójny z formularzem ofertowym i stanowi jego uzupełnienie.